|  | Приложение 2 к Паспорту доступности объекта и услуг МБОУ СОШ № 3 Дата формирования « 29 » января 2021 г. |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДАЮ И.о. директора МБОУ СОШ № 3 __________ Л.Н. Свичкарёва «____»_________ 2021 г. |
| --- | --- |

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности

для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»

города-курорта Железноводска Ставропольского края

Наименование объекта

г..Железноводск, ул. Октябрьская, дом 21

Адрес

| №№ |  |  |  | Категории |  |  | Срок |  |  | Документ, которым |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Наименование мероприятий |  | МГН |  |  | исполнения |  |  | предусмотрено |  |  | (дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона |  | (буквенное |  |  | (и этап |  |  | исполнение мероприятия |  |  | контроля и |  |  |  |  |  |  |
|  |  | №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг) |  | обозначение) |  |  | работы*) |  |  | (источник |  |  | результат) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нём услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка проектно-сметной документации (для строительства / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | -- |  |  |  |  |
|  |  | реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с |  |  |  | Все категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | требованиями нормативно-технических документов в сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (3 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Осуществление строительства / реконструкции / капитального |  |  |  | Все категории |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») |  |  |  |  |  | (3 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.** |  | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») |  |  |  | Все категории |  | (2 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  | По территории объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 |  | Ремонтные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Благоустройство территории, прилегающей к зданию школы |  | Все категории |  |  |  | 2021-2022 |  | За счет средств соответствующего финансирования |  |  | Июнь 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оборудование вблизи территории школы парковочных мест для инвалидов |  | К |  |  |  | 2021-2022 |  | За счет средств соответствующего финансирования |  |  | Июнь 2022 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ежегодное обновление разметки мест для парковки специальных автотранспортных мест для инвалидов |  | К |  |  |  | 2021-2027 |  | За счет средств ОУ |  |  | Июнь 2022 |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2 |  | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приобретение инвалидной коляски для передвижения до здания школы |  | К |  |  |  | 2024 |  | За счет средств соответствующего финансирования |  |  | Июнь 2024 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  | По входу в здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1 |  | Ремонтные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка контрастной маркировки на дверях, имеющих белую поверхность |  | С-П,с-ч |  |  |  | 2021 |  | За счет средств соответствующего финансирования |  |  | Июнь 2021 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Корректировка контрастной маркировки на ступенях перилах |  | С-П,с-ч |  |  |  | По мере необходимости |  | За счет средств ОУ |  |  | Раз в квартал |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовление переносного пандуса |  | К |  |  |  | 2021-2022 |  | За счет средств соответствующего финансирования |  |  | Июнь 2022 |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 |  | По путям движения в здании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1 |  | Ремонтные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расширение дверных проёмов(туалетная комната) |  | К |  |  |  | 2023-2024 |  | За счет средств соответствующего финансирования |  |  | Июнь 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовление тактильной полоски из штукатурки по направлению движения или приобретения тактильной ленты. Установка дополнительных перил. |  | С-П, С-Ч |  |  |  | 2021-2022 |  | За счет средств соответствующего финансирования |  |  | Июнь 2022 |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.2 |  | Приобретение технических средств адаптации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приобретение инвалидной коляски для передвижения в здании школы |  | К |  |  |  | 2023-2025 |  | За счет средств соответствующего финансирования |  |  | Июнь 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приобретение и установка электронного табло «Бегущая строка» |  | Г-п,Г-ч |  |  |  | 2025 |  | За счет средств соответствующего финансирования |  |  | Июнь 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка кнопки у дверей для прослушивания информации слабовидящими и слепыми |  | С-П, С-Ч |  |  |  | 2021-2025 |  | За счет средств соответствующего финансирования |  |  | Июнь 2025 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка тактильных лент между кабинетами 1 этажа |  | С-П, С-Ч |  |  |  | 2021-2022 |  | За счет средств соответствующего финансирования |  |  | Июнь 2022 |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 |  | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.1 |  | Ремонтные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Косметический ремонт кабинетов (места оказания услуг) |  | Все категории |  |  |  | 2021-2022 |  | За счет средств соответствующего финансирования |  |  | Июнь 2022 |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 |  | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонтные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.1 |  | Ремонт туалетной комнаты: -расширение дверных проёмов; -установка локтевого смесителя для раковины; -установка унитаза с откидными подлокотниками. |  | К |  |  |  | 2022-2025 |  | За счет средств соответствующего финансирования |  |  | Июнь 2025 |  |  |  |  |  |
|  | 3.6 |  | По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.1 |  | Оснащение путей движения пиктограммами, визуальной и латеральной разметкой |  | С-П, С-Ч,Г-П,Г-Ч |  |  |  | 2022-2025 |  | За счет средств соответствующего финансирования |  |  | Июнь 2025 |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.2 |  | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте |  | Все категории |  |  |  | 2021-2022 |  | За счет средств соответствующего финансирования |  |  | Июнь 2022 |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.3 |  | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а |  | С |  |  |  |  |  | За счет средств соответствующего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями |  |  |  |  |  | 2022-2025 |  |  |  |  | Июнь 2025 |  |  |  |  |  |

|  | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация | С |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.4 | для нее места ожидания |  |  |  |  | Силами ОУ | Постоянно |  |  |  |
| 3.6.5 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и | Все категории |  |  |  | За счет средств соответствующего финансирования | Июнь 2022 |  |  |  |
|  | эвакуации с учетом особенностей восприятия |  |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | По путям движения к объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии | Все категории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | адаптированного транспорта к объекту |  |  | 2021-2022 |  | Силами ОУ | Постоянно |  |  |  |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | Все категории |  | 2021-2022 |  | Силами ОУ | Постоянно |  |  |  |
|  | Разработка схемы передвижения маломобильных групп населения от ближайшей остановки к образовательной организации, на территории и в здании школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1** | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объекте путем оказания работниками организации помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | имеющих стойкие расстройства функции зрения и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | самостоятельного передвижения (К, О, С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иных локальных документов учреждения о порядке оказания |  | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам: -создании е рабочей группы по решению вопросов формирования доступной среды жизнедеятельности детей-инвалидов; -разработка и утверждение план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг; -изучение законодательства РФ в области обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг. | Все категории |  |  | Приказ по ОУ |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим | Все категории | 2021-2022 |  | Приказ по ОУ |  |  |  |  |  |
|  | маломобильным гражданам (и их сопровождению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Назначение ответственных лиц, встречающих и сопровождающих МГН; | Все категории | 2021-2022 |  | Приказ по ОУ |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Разработка -инструкций для ответственных лиц, встречающих и сопровождающих МГН; -памятки по инструктированию Сотрудников ОУ | Все категории | 2021-2022 |  | Рабочая группа |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | Все категории | 2021-2022 |  | Обучающие семинары |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Оснащение рабочих мест педагогов, обучающихся | Все категории | 2022-2027 |  | За счет средств соответствующего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Создание базы данных обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов | Все категории | Ежегодно по состоянию на 1 сентября и 1 января |  | Рабочая группа |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Обновление материально-технической и учебно-дидактической базы ОУ в соответствии с ФГОС ОВЗ,УО | Все категории | 2021-2025 |  | За счет средств соответствующего финансирования |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Разработка и реализация СИПР, ИПРА в части профессиональной и социальной адаптации | Все категории |  |  | Школьный ПМПк |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | Все категории | 2021-2021 |  | Силами ОУ |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика |  | 2021-2027 |  | За счет средств соответствующего финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  | Г-П, С-П |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства | Все категории | В течение учебного года при наличии заключения ВК |  | За счет средств соответствующего финансирования |  |  | 2021-2027 |  |  |
| 3 | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате | К | В течение учебного года |  | За счет средств соответствующего финансирования |  |  | 2021-2027 |  |  |
| 4 | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | Все категории | Постоянно |  | Специалист, ответственный за размещение информации |  |  | 2021-2027 |  |  |

- - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

- - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов Региональный Координационный комитет по делам инвалидов на КМВ

___________________________         /Мартиросов А.В./

Фамилия, Имя, Отчество

_________________________________________________

Координаты для связи

Дата согласования «_____» _____________ 20____ г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

- - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий